附件1

2024年县委县政府年度重点工作项目清单

三、推动项目建设和双招双引

| 序号 | 工作任务 | 年度工作目标 | 重点工作项目 | 第1季度目标 | 第2季度目标 | 第3季度目标 | 第4季度目标 | 三季度落实情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实“三张清单”制度，突出抓好2024年48个省市重大项目，点对点做好土地、能耗、环评等要素保障，深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务，实现年度投资80亿元以上。 | 48个省市重大项目完成投资81亿元，新开工项目20个，储备省市重大项目15个以上，确保要素资源需求“应保尽保”。深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务。 | （1）着力优化投资结构，全县固定资产投资完成100亿元以上，民间投资占比达到55%以上。 | 加强固定资产投资运行分析研判，全县固定资产投资完成20亿元以上，民间投资占比达到55%以上。 | 加强固定资产投资运行分析研判，全县固定资产投资完成50亿元以上，民间投资占比达到55%以上。 | 加强固定资产投资运行分析研判，全县固定资产投资完成80亿元以上，民间投资占比达到55%以上。 | 加强固定资产投资运行分析研判，全县固定资产投资完成100亿元以上，民间投资占比达到55%以上。 | 已完成。 1-8月份，全县固定资产投资完成76.85亿元，预计三季度全县完成固定资产投资88.5亿元，民间投资占比达70%。 | 县发展 改革局 县工业和信息化局 县住房 城乡建设局 县交通 运输局 县水利局 |
|  |  |  | （2）抓好总投资403亿元的48个省市重大项目建设，确保全年完成投资81亿元，新开工项目20个。 | 省市重大项目完成投资18亿元，新开工项目8个。 | 省市重大项目完成投资38亿元，新开工项目11个。 | 省市重大项目完成投资58亿元，新开工项目15个。 | 省市重大项目完成投资81亿元，新开工项目20个。 | 已完成。 1-8月份省市重大项目完成投资56.1亿元，新开工项目16个。三季度预计完成投资60亿元。 | 县发展 改革局 |
| 1 | 严格落实“三张清单”制度，突出抓好2024年48个省市重大项目，点对点做好土地、能耗、环评等要素保障，深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务，实现年度投资80亿元以上。 | 48个省市重大项目完成投资81亿元，新开工项目20个，储备省市重大项目15个以上，确保要素资源需求“应保尽保”。深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务。 | （3）确保项目要素资源需求“应保尽保”，能评、环评、安评按期批复。新增土地指标使用1000亩。 | 1.对列入2024年省市重大项目名单的项目进行深入调研，积极与各部门对接，主动上门服务，充分了解企业用地需求，特别是对省市重大项目中有新增建设用地指标需求的项目，提前督促项目单位准备新增建设用地指标申请材料。 2.能评、环评、安评按期批复。 | 1.积极协调市自然资源和规划局提前预支新增建设用地指标，争取新增土地指标200亩。 2.能评、环评、安评按期批复。 | 1.实行重大项目“用地台账”服务机制，分类制定保障方案，明确时间节点，分批分期保障。争取新增土地指标300亩。 2.能评、环评、安评按期批复。 | 1.加快项目供地节奏，对已批回或即将批回的土地，积极对接，提前落实土地补偿，提前准备供地材料拟定挂牌出让方案。完成我县新增土地指标全年任务1000亩。 2.能评、环评、安评按期批复。 | 已完成。 目前市自然资源和规划局已下达有道轮胎等5个项目51.16亩新增建设用地指标。淄博东岳新能源有限公司3×5万千瓦背压机组热电联产项目新增建设用地指标291.99亩正在向市自然资源和规划局申请。建立动态工作台账，主动与建设单位建立“一对一”服务，提前介入，做好重点项目手续办理全流程服务。能评、环评、安评按期批复。 | 县发展 改革局 县自然 资源局 市生态环境局桓台分局 县财政局 |
| 1 | 严格落实“三张清单”制度，突出抓好2024年48个省市重大项目，点对点做好土地、能耗、环评等要素保障，深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务，实现年度投资80亿元以上。 | 48个省市重大项目完成投资81亿元，新开工项目20个，储备省市重大项目15个以上，确保要素资源需求“应保尽保”。深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务。 | （4）深化投资项目审批机制改革，为项目提供全程专业化“批前辅导”和帮办服务。 | 落实投资项目会商审批机制，完善部门间横向联动。 | 推进高效开工一件事，将更多事项纳入集成办范围，通过多种渠道和方式开展宣传报道。 | 为项目提供专业批前辅导等增值服务，形成宣传案例进行报道。 | 落实帮代办机制，为重大项目提供服务保障。 | 已完成。 为项目提供专业批前辅导等增值服务，加大宣传力度，《桓台县持续优化“项目管家”服务机制》在淄博政务信息普刊第68期刊发，《“齐好办”联盟利企便民》等信息案例在多个媒体平台进行宣传报道。 | 县行政审批服务局 |
|  |  |  | （5）召开两次重大项目联审会议，储备省市重大项目15个以上。 | 提前开展项目谋划工作，做好二季度项目联审材料准备工作。 | 组织拟申报省市重大企业完成申报材料并参加市级联审会，联审储备项目8个。 | 提前开展项目谋划工作，做好四季度项目联审材料准备工作。 | 组织拟申报2025年省市重大企业完成申报材料并参加市级联审会，全年联审储备项目15个。 | 已完成。 成立桓台县重大项目策划储备专班并召开项目谋划储备会议，目前已策划总投资71亿元的18个项目申报2025年省市重大项目库。 | 县发展 改革局 |
| 2 | 坚决落实招商引资工作“一把手”工程，县委、县政府每月召开一次重大项目会商会，研究需要县级层面统筹推进解决的问题，充分发挥县“双招双引”工作委员会招商引资办公室牵头抓总作用，建立工作调度制度，紧盯招引项目信息挖掘、对接洽谈、签约开工、投产达效等重点环节，统筹协调推进。开展链式招商、资本招商、以商引商，围绕京津冀、长三角、大湾区等重点区域做好定向招引，深化头部目标企业“上门招商”行动，对重点招引项目实行“一对一”跟踪服务，全年省外到位资金达到68.5亿元，新引进过亿元项目41个。 | 全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | （6）科学谋划2024年度重点招商引资储备项目40个，全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | 新引进过亿元项目10个，省外到位资金10亿元。 | 累计新引进过亿元项目20个，省外到位资金30亿元。 | 累计新引进过亿元项目30个，省外到位资金50亿元。 | 累计新引进过亿元项目41个，省外到位资金68.5亿元。 | 已完成。 1—8月份，新引进过亿元项目29个，省外到位资金42.9 亿元。前三季度，预计上报市级部门:新引进过亿元项目32个，省外到位资金51亿元(认定结果待市级部门公布)。 | 县商务局 |
|  |  |  | （7）积极提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进、见证签约项目，全年策划党政主要负责同志外出招商活动累计12次。 | 提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进、见证签约项目，策划党政主要负责同志外出招商活动3次。 | 提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进、见证签约项目，策划党政主要负责同志外出招商活动累计6次。 | 提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进、见证签约项目，策划党政主要负责同志外出招商活动累计9次。 | 提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进、见证签约项目，策划党政主要负责同志外出招商活动累计12次。 | 已完成。 提报市委、市政府主要领导外出招商拜访推进项目1个，总投资12亿的中天宸超高纯电子级特种气体项目拟签约，策划县党政主要领导赴成都、深圳、西安开展外出招商活动累计9次。 | 县商务局 |
|  |  |  | （8）积极开展第二批头部目标企业“上门招商”攻坚行动。全年邀请客商来桓考察40次以上，开展“上门招商”活动20次以上，对接企业（项目）100个以上。 | 积极开展第二批头部目标企业“上门招商”攻坚行动。邀请客商来桓考察10次以上，开展“上门招商”活动5次以上，对接企业（项目）25个以上。 | 积极开展第二批头部目标企业“上门招商”攻坚行动。邀请客商来桓考察累计20次以上，开展“上门招商”活动累计10次以上，对接企业（项目）累计50个以上。 | 积极开展第二批头部目标企业“上门招商”攻坚行动。邀请客商来桓考察累计30次以上，开展“上门招商”活动累计15次以上，对接企业（项目）累计75个以上。 | 积极开展第二批头部目标企业“上门招商”攻坚行动。邀请客商来桓考察累计40次以上，开展“上门招商”活动累计20次以上，对接企业（项目）累计100个以上。 | 已完成。 开展第二批头部目标企业“上门招商”活动累计40次，邀请客商来桓考察累计35次，对接（企业）项目累计80个。 | 县商务局 |
| 2 | 坚决落实招商引资工作“一把手”工程，县委、县政府每月召开一次重大项目会商会，研究需要县级层面统筹推进解决的问题，充分发挥县“双招双引”工作委员会招商引资办公室牵头抓总作用，建立工作调度制度，紧盯招引项目信息挖掘、对接洽谈、签约开工、投产达效等重点环节，统筹协调推进。开展链式招商、资本招商、以商引商，围绕京津冀、长三角、大湾区等重点区域做好定向招引，深化头部目标企业“上门招商”行动，对重点招引项目实行“一对一”跟踪服务，全年省外到位资金达到68.5亿元，新引进过亿元项目41个。 | 全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | （9）聚焦新经济细分领域项目招引，组织开展新经济专题招商活动累计4次以上，新引入过亿元新经济项目6个以上。 | 聚焦新经济细分领域项目招引，组织开展新经济专题招商活动累计1次，新引入过亿元新经济项目1个以上。 | 聚焦新经济细分领域项目招引，组织开展新经济专题招商活动累计2次，新引入过亿元新经济项目累计2个以上。 | 聚焦新经济细分领域项目招引，组织开展新经济专题招商活动累计3次，新引入过亿元新经济项目累计4个以上。 | 聚焦新经济细分领域项目招引，组织开展新经济专题招商活动累计4次，新引入过亿元新经济项目累计6个以上。 | 已完成。 组织开展新经济专题招商活动累计4次，新引入过亿元新经济项目累计5个。 | 县商务局 |
|  |  |  | （10）进一步优化重大项目管理推进机制，对总投资10亿元以上重大招引项目定期开展护商服务活动，协调推进项目落地。 | 对总投资10亿元以上的5个项目每月开展护商服务，对重点招引的新开工项目实行“一对一”跟踪服务。 | 对总投资10亿元以上的5个项目每月开展护商服务，对重点招引的新开工项目实行“一对一”跟踪服务。 | 对总投资10亿元以上的5个项目每月开展护商服务，对重点招引的新开工项目实行“一对一”跟踪服务。 | 对总投资10亿元以上的5个项目每月开展护商服务，对重点招引的新开工项目实行“一对一”跟踪服务。 | 已完成。 对总投资10亿元以上的5个项目开展护商服务15次，对重点招引的新开工项目实行“一对一”跟踪服务。 | 县商务局 |
|  |  |  | （11）围绕重大项目、营商环境、服务保障等方面，突出品牌打造，充分利用公众传媒，多渠道、多形式宣传我县招商引资的好经验、好做法，营造浓厚氛围。 | 围绕新春第一会、新春“开门红”、重点项目开工等，通过公众传媒进行重点报道，展现我县招商引资昂扬向上的精气神，营造良好的舆论氛围。 | 围绕重大项目、营商环境、服务保障等方面，对我县招商引资措施、典型经验等进行重点报道。 | 围绕招商引资产业、“雁阵形”集群、布局产业新赛道、新质生产力等工作进行重点报道，对我县招商引资措施、成效等进行广泛宣传。 | 对本年度招商引资突出企业、部门单位等进行报道，多渠道、多形式宣传我县招商引资的好经验、好做法。 | 已完成。 参加第五届跨国公司领导人青岛峰会，在新质生产力专题推介环节，围绕我县产业结构及优势产业进行《链接桓台 共赢未来》专题推介，邀请与会企业家和投资人到桓台考察合作、落地扎根。 | 县商务局 |
| 2 | 坚决落实招商引资工作“一把手”工程，县委、县政府每月召开一次重大项目会商会，研究需要县级层面统筹推进解决的问题，充分发挥县“双招双引”工作委员会招商引资办公室牵头抓总作用，建立工作调度制度，紧盯招引项目信息挖掘、对接洽谈、签约开工、投产达效等重点环节，统筹协调推进。开展链式招商、资本招商、以商引商，围绕京津冀、长三角、大湾区等重点区域做好定向招引，深化头部目标企业“上门招商”行动，对重点招引项目实行“一对一”跟踪服务，全年省外到位资金达到68.5亿元，新引进过亿元项目41个。 | 全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | （12）举办招商引资能力提升专题培训班，组织开展招商引资课程网络学习，进一步提升全县招商人员业务能力和专业素养，更好地服务项目招引落地。深入推进干部“揭榜破题”专项行动，搭建干部干事创业和近距离考察识别干部平台，保障重大项目招引、重点项目建设以及重点任务实施的落实见效。开展“干字当头”干部担当力专项考察，坚持以事察人和考人促事相贯通，激励干部实干担当。加大在招商一线锻炼年轻干部力度，以干部梯次培养为基础，实行重点调训、挂职实训。 | 1.组织17个县直部门单位参加第一期“深化大开放 拓展大招商”视频讲座，提升高质量招商引资的实战能力，组织部分经济发展部门网络学习《加快发展新质生产力推进经济高质量发展—中央经济工作会议和2024年两会精神解读》课程。 2.深入学习领会省市县招商引资大会会议精神，结合《2024年全县招商引资工作方案》，谋划好年度中心工作，并在此基础上做好干部“揭榜破题”专项行动及干部梯次培养行动实施方案，细化措施。 3.对接全县招商专班亟待开工重大项目情况，做好“揭榜破题”项目的征题准备工作。 | 1.举办桓台县招商引资能力提升专题培训班，组织各镇（街道）、县直部门单位负责人参加集中培训。 2.提出破题项目，调度各县直部门提报攻坚项目，连同22个新开工重大项目建设工作纳入攻坚题库。组建招商、项目、重点任务揭榜小队，分层次领题，逐步破题。 3.根据上级选派年轻干部参与实践锻炼工作安排，逐步开展重点调训工作，结合年度考核调研、日常考察识别，筛选部分年轻干部到招商引资及项目建设一线参与实训。 | 1.组织县招商引资专班成员网络学习招商引资和优化营商环境有关内容，不断提高招商引资能力和推动高质量发展本领。 2.根据年度工作安排及时开展调训，期间不定期开展座谈交流、经验分享等中期活动。同时，针对参与对上挂职年轻干部重点开展日常监督，试点开展“八小时之外”表现民主测评，重点用好网络监督、家庭监督等手段。 3.针对到项目一线挂职、实训的年轻干部开展素质能力考察，全面了解掌握实训干部的现实表现情况，对出现的问题及时跟进处理。 | 1.将招商引资有关课程作为主体班次重要内容，加强专班成员学习调训，组织参加上级安排的专题培训班。 2.常态化做好揭榜破题一线、对上调训一线、招商项目一线干部的培养实践和日常考察工作，切实把评价干部各项措施做实、做细。 3.综合评价工作成效及干部表现，对工作成效进行总结评价。结合干部担当力专项考察，对各个“揭榜小队”成员个人表现进行考核，根据中期交流、平时考核、专项考察等结果，坚持组织内部掌握与选树典型相结合、工作成效与综合考核相结合、考察结果与干部使用相结合，做好评价结果运用。 | 已完成。 1.组织召开《“集链成势 桓聚未来”全县产业链招商比武活动，发掘一批懂产业、善研究、敢担当的招商干部，为全市“聚力发展、链接未来”全市产业链招商比武选拔优秀选手。2.参加“深化大开放 拓展大招商”视频讲座培训。 | 县商务局 |
| 2 | 坚决落实招商引资工作“一把手”工程，县委、县政府每月召开一次重大项目会商会，研究需要县级层面统筹推进解决的问题，充分发挥县“双招双引”工作委员会招商引资办公室牵头抓总作用，建立工作调度制度，紧盯招引项目信息挖掘、对接洽谈、签约开工、投产达效等重点环节，统筹协调推进。开展链式招商、资本招商、以商引商，围绕京津冀、长三角、大湾区等重点区域做好定向招引，深化头部目标企业“上门招商”行动，对重点招引项目实行“一对一”跟踪服务，全年省外到位资金达到68.5亿元，新引进过亿元项目41个。 | 全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | （13）绘制氢能、膜、有机氟、有机硅、聚烯烃、聚氨酯、聚酰胺产业链图谱，确定产业链招商引资方向，积极开展产业链招商引资活动，年内完成产业链招商7次以上。 | 绘制氢能、膜、有机氟、有机硅、聚烯烃、聚氨酯、聚酰胺产业链图谱，确定7条重点产业链招商引资方向。 | 开展产业链招商引资活动，累计开展产业链招商引资3次以上。 | 开展产业链招商引资活动，累计开展产业链招商引资5次以上。 | 开展产业链招商引资活动，累计开展产业链招商引资7次以上。 | 已完成。 组织聚氨酯、氟硅、纸业产业链赴南京、苏州、上海、日照、杭州开展招商考察活动累计6次。 | 县商务局 县工业和信息化局 |
|  |  |  | （14）围绕龙头企业、产业生态主导型企业，深入挖掘上下游产业资源，全面梳理产业链核心配套企业清单，开展走访企业调研活动，掌握企业投资需求，做好项目招引服务。全年策划开展“以商招商”活动不少于12次。 | 开展走访企业调研活动，梳理企业投资需求，策划开展“以商招商”活动3次以上。 | 开展走访企业调研活动，梳理企业投资需求，策划开展“以商招商”活动累计6次以上。 | 开展走访企业调研活动，梳理企业投资需求，策划开展“以商招商”活动累计9次以上。 | 开展走访企业调研活动，梳理企业投资需求，策划开展“以商招商”活动累计12次以上。 | 已完成。 赴日照、上海、常熟、南京、龙岩开展“以商招商”活动累计10次。 | 县商务局 |
| 2 | 坚决落实招商引资工作“一把手”工程，县委、县政府每月召开一次重大项目会商会，研究需要县级层面统筹推进解决的问题，充分发挥县“双招双引”工作委员会招商引资办公室牵头抓总作用，建立工作调度制度，紧盯招引项目信息挖掘、对接洽谈、签约开工、投产达效等重点环节，统筹协调推进。开展链式招商、资本招商、以商引商，围绕京津冀、长三角、大湾区等重点区域做好定向招引，深化头部目标企业“上门招商”行动，对重点招引项目实行“一对一”跟踪服务，全年省外到位资金达到68.5亿元，新引进过亿元项目41个。 | 全年新引进过亿元项目41个，省外到位资金达到68.5亿元。 | （15）落实好在谈项目事前评估机制，对招引项目实行上下联动、应评尽评、科学论证。全年评价评估项目20个以上。 | 落实好在谈项目事前评估机制，对招引项目实行上下联动、应评尽评、科学论证。评价评估项目5个以上。 | 落实好在谈项目事前评估机制，对招引项目实行上下联动、应评尽评、科学论证。评价评估项目累计10个以上。 | 落实好在谈项目事前评估机制，对招引项目实行上下联动、应评尽评、科学论证。评价评估项目累计15个以上。 | 落实好在谈项目事前评估机制，对招引项目实行上下联动、应评尽评、科学论证。评价评估项目累计20个以上。 | 已完成。 严格落实在谈项目事前评估机制，评估评价项目累计20个。 | 县商务局 |
| 3 | 配合市级部门开展“投资淄博”品牌建设行动、“投资淄博”系列招商活动；参加市级部门举办的产业对接会和境内外招商活动；参与国家省级重大经贸活动，持续扩大桓台全球“朋友圈”，全县实际使用外资达到7000万美元。 | 积极参加市级部门组织的“投资淄博”系列推介展示活动。全县实际使用外资达到7000万美元。 | （16）建立接替有序的外资招引项目库，策划培育外资招引项目2个，分国别地区开展推介对接。 | 扩大对外联系与合作，重点面向新加坡、中东、美洲、港澳等国家地区策划培育招引项目及意向，建立外资招引项目库。 | 深挖境外合作意向线索，完善外资招引项目库，持续做好项目服务保障和推介对接策划培育外资招引项目1个。 | 动态管理服务项目库，依托境内外招商活动、“投资淄博”系列活动及“选择山东”平台、海外媒体等开展项目对接，策划培育外资招引项目1个。 | 持续优化项目全周期管理、全方位服务，推动重点外资项目落地。 | 已完成。 策划我县新材料产业园、森美越股权融资项目作为外资招商项目，并在淄博与跨国公司产业合作对话会宣传。 | 县商务局 县工业和信息化局 |
|  |  |  | （17）参加市级部门组织开展的“走出去”境内外招商活动，争取引进高质量外资项目。 | 根据市级部门工作计划拟定全年境内外招商活动计划。赴东南亚地区开展经贸促进活动。 | 争取参加市级部门组织赴俄罗斯、港澳等国家地区开展的经贸促进活动，开拓国际市场，深化双向投资和贸易合作。 | 争取参加市级部门组织赴东南亚、日韩等国家地区开展的经贸促进活动，推进重点外资项目进展，拓展合作领域。 | 争取参加市级部门组织赴欧美等国家地区开展的经贸促进活动。赴上海、深圳等地开展招商活动，拜访跨国公司等，促进交流合作。全县实际使用外资达到7000万美元。 | 已完成。 报送市商务局我县森美越股权融资项目，作为10月份山东与粤港澳大湾区合作项目对接会推介招商项目。 | 县商务局 县委 统战部 |
| 3 | 配合市级部门开展“投资淄博”品牌建设行动、“投资淄博”系列招商活动；参加市级部门举办的产业对接会和境内外招商活动；参与国家省级重大经贸活动，持续扩大桓台全球“朋友圈”，全县实际使用外资达到7000万美元。 | 积极参加市级部门组织的“投资淄博”系列推介展示活动。全县实际使用外资达到7000万美元。 | （18）配合市级部门开展“请进来”对接活动和跨国公司淄博行产业对接会活动，邀请外资企业来淄考察洽谈和项目对接。 | 用好国家和省支持地方招商引资机制，积极对接与我县产业链上下游关联的跨国公司、行业领军企业，配合市级部门开展相关活动筹备工作。 | 积极参加市级部门组织举办的跨国公司淄博行产业对接会；参加“留学报国·智汇齐鲁·稷下友约”中国·山东（淄博）海归创新创业峰会。 | 跟进对接活动达成合作意向，盯紧靠上服务，争取实现重点外资项目签约。 | 积极参加市级部门组织举办的跨国公司淄博行产业会活动，争取跨国公司来桓考察对接。 | 已完成。 8月份中建国际淄博基础设施建设项目实现签约；邀请“高质量发展看山东－香港企业家、教授齐鲁行”参访团一行70余人来我县考察。 | 县商务局 县委 统战部 |
|  |  |  | （19）积极参加港澳山东周等国家省级重大经贸活动，配合市级部门适时举办“投资淄博”系列推介展示活动。 | 加强与上对接工作，提前策划签约推介项目。 | 积极参加2024港澳山东周和“投资淄博”香港推介展示活动。 | 积极参加新加坡山东周和“投资淄博”新加坡推介展示活动。积极参加第五届跨国公司领导人青岛峰会和“投资淄博”推介展示等活动，深化与跨国公司交流合作。 | 充分用好第七届中国国际进口博览会等重大经贸活动及国际知名展会等平台，拓展吸引外资渠道。 | 已完成。 参加第五届跨国公司领导人青岛峰会，在峰会活动跨国公司投资交流合作会上我县引进的中建国际淄博基础设施建设项目上台签约；积极联系县内台资、侨资企业，鼓励台商“以商引商”，邀请外地台商侨商来桓考察投资。9月份邀请省侨界代表人士国情考察活动一行40余人来我县考察。 | 县商务局 县委 统战部 |
| 4 | 实施东猪龙河河道治理工程，修建混凝土防洪墙3.2公里，修建截渗墙1.79公里等，年度计划完成投资730万元。 | 实施东猪龙河河道治理工程，修建混凝土防洪墙3.2公里，修建截渗墙1.79公里等，年度计划完成投资730万元。 | （20）实施东猪龙河河道治理工程，修建混凝土防洪墙3.2公里，修建截渗墙1.79公里等，年度计划完成投资730万元。 | 全面开工建设，修建3.2公里防洪墙、1.79公里截渗墙。 | 工程完工。 | — | — | 已完成。 工程已完工。 | 县水利局 县发展 改革局 县财政局 县自然 资源局 |
| 5 | 开展2024年度土地征收成片开发方案编制工作，工业用地全部推行“标准地”出让，优化批而未供、闲置土地和低效用地开发处置。 | 批而未供、闲置土地、低效用地开发处置7000亩。 | （21）开展2024年度土地征收成片开发方案编制工作，全面推行重点区域工业用地“标准地”出让。对新出让工业用地全部实行“标准地”出让。 | 做好2024年土地征收成片开发方案编制准备工作，确保所选项目成熟可靠，开展项目合规性审查。对新出让工业用地全部实行“标准地”出让。 | 征求村集体、村民代表和社会各界意见，编制2024年土地征收成片开发方案，将方案文本、图件等成果报市级审查。对新出让工业用地全部实行“标准地”出让。 | 完成2024年成片开发方案市级审核，修改完善后报省自然资源厅。对新出让工业用地全部实行“标准地”出让。 | 完成2024年土地征收成片开发方案省级审核、专家论证和省政府批复工作。对新出让工业用地全部实行“标准地”出让，确保新增工业用地“标准地”出让比例达到100%。 | 已完成。 7月31日，我县2024年土地征收成片开发方案在全市率先通过市级审查并通过专家组论证，8月22日在全市率先获得省政府批复。1-9月未出让工业用地。 | 县自然 资源局 |
| 5 | 开展2024年度土地征收成片开发方案编制工作，工业用地全部推行“标准地”出让，优化批而未供、闲置土地和低效用地开发处置。 | 批而未供、闲置土地、低效用地开发处置7000亩。 | （22）加快推进批而未供和闲置低效用地处置工作，完成市级下达754.73亩批而未供处置任务。 | 梳理批而未供、闲置土地、城镇低效用地，进行调查摸底，建立台账，制定处置计划。 | 加快推进批而未供和闲置土地处置，持续推进城镇低效用地再开发工作。 | 加快推进批而未供和闲置土地处置，持续推进城镇低效用地再开发工作。 | 完成市级下达的754.73亩批而未供处置任务。 | 已完成。 1-9月共处置批而未供土地669.23 亩，任务完成比例 88.67% ，盘活低效用地1宗，面积98.4亩。 | 县自然 资源局 |
|  |  |  | （23）深化农村宅基地管理，鼓励各镇村通过自营、收储、入股等方式盘活利用闲置宅基地。总结典型经验2例，引导各镇村稳慎推进闲置宅基地盘活利用。 | 积极探索，组织有经济实力的镇村采取多种方式有序开展闲置宅基地盘活利用。 | 指导各镇村，积极做好闲置宅基地盘活利用工作。 | 指导各镇村，积极做好闲置宅基地盘活利用工作。 | 梳理总结镇村可复制、可推广宅基地盘活典型经验2例，稳妥抓好闲置宅基地盘活利用工作。 | 已完成。 召开培训会，抓好农村宅基地审批审核，指导各镇村做好农村宅基地盘活利用，引导各镇村通过发展“庭院经济”等方式盘活空闲宅基地，促进村集体增收。 | 县农业 农村局 |
| 6 | 深化实施信贷扩容攻坚行动，加大国债、专项债等资金的对上争取力度，常态开展政银企对接活动，依托“金融辅导员+科技特派员”制度，引导金融机构加大对科技创新和实体经济的支持力度，本外币贷款余额同比增长7%。 | 策划储备专项债、国债项目25个以上。推动金融机构加大信贷投放，用好市智慧金融平台企业融资服务效能，通过平台累计帮促企业融资额超过150亿元，全县贷款余额同比增长7%。 | （24）策划储备专项债、国债项目25个以上。 | 提升项目策划水平，谋划2024年度全县政府专项债券项目25个以上。 | 加强对国债、专项债项目指导，加快项目前期推进，确保项目按时开工。 | 做好国债、专项债项目调度工作，确保项目进展顺利。 | 持续做好国债、专项债项目建设的推进工作，确保项目完成序时进度。 | 已完成。 2024年我县共申报专项债项目27个，通过国家发改委审核项目14个，债券资金需求22.8亿元。本年累计发行债券额度9.73亿元。 | 县发展 改革局 |
|  |  |  | （25）扎实推进信贷投放扩容工程，强化激励约束，保持贷款总量平稳增长。 | 梳理推送科技型中小企业名单，引导金融机构通过科技成果转化贷款满足企业融资需求。提升项目策划水平，做好国债、专项债项目策划储备工作，积极对上争取国债、专项债等资金。 | 依托“金融辅导员+科技特派员”服务模式，聚焦绿色金融等重点领域，切实加强优质金融服务。 | 修改完善银行机构评价办法，对银行机构进行分类评价，引导激励各县级银行机构扩大信贷投放、优化信贷结构、防范化解风险。强化动态跟踪，密切关注已发债项目的债券资金使用进展，确保合规使用。 | 加快发展数字金融，用好市智慧金融平台企业融资服务效能，通过平台累计帮促企业融资金额超过150亿元，全县贷款余额同比增长7%。 | 已完成。 一是根据银行机构分类评价细则，对17家银行服务经济社会发展情况进行通报。二是根据依托金融伙伴机制向银行推送科技型企业清单209家，2024年以来，各银行发放科技成果转化贷12080万元，目前绿色贷款余额126.71亿元、较年初增加26.65亿元，各项贷款余额596.01亿元、同比增速15.66%。三是积极策划申报专项债项目，2024年以来，申报专项债项目27个、14个已通过国家发改委审核，已发行债券额度9.73亿元。 | 县财政局 县发展 改革局 县科技局 国家金融监督管理总局桓台监管支局 |
|  |  |  | （26）建立银企对接服务长效机制，更好满足企业信贷需求。 | 及时向金融机构推送科技型中小企业名单，引导金融机构通过科技成果转化贷款满足企业融资需求。 | 推动地方法人银行与市智慧金融平台合作，依托平台累计发布金融产品15个以上。 | 深化金融伙伴服务机制，组织金融机构开展全面走访，累计走访企业数量达到100家。 | 加大政银企对接力度，全县累计组织多层次银企对接活动2次以上。 | 已完成。 一是依托金融伙伴机制向银行推送科技型企业清单209家，2024年以来，各银行发放科技成果转化贷12080万元。二是深化金融伙伴服务，引导金融机构累计走访企业102家。三是2家地方法人银行已接入市智慧金融平台，通过平台发布金融产品15个。 | 县财政局 县发展 改革局 县科技局 国家金融 监督管理 总局桓台 监管支局 |
| 7 | 梳理完善人才需求及关键核心技术攻关清单，优化共引共育共用机制，培育更多产业领军人才、青年科技人才，不断增强创新技术、人才智力供给能力。新引进高校毕业生2500人以上，入选市级以上重点工程人才专家10人以上。 | 引育高校毕业生2500人以上、市级以上重点工程人才专家10人以上。 | （27）深入推进“五年二十万大学生来淄创新创业计划”，扎实落实“人才强链17条”围绕20条重点产业链开展专场引才活动。 | 面向全县重点企业征集人才需求，统筹建立大学生招引任务清单。引进高校毕业生300人。 | 组织开展“桓台—高校人才直通车”等引才活动，累计引进高校毕业生600人以上。 | 抓住毕业季黄金招聘时段，加大招才引智工作力度。累计引进高校毕业生1500人以上。 | 围绕产业链需求持续靶向招引，组织重点企业赴全国高校开展校园招聘活动，全年引进高校毕业生2500人以上。 | 已完成。 组织开展“桓台-高校人才直通车”活动40场，“大学生就业体验日”活动7场，举办黑龙江专场引才等活动，累计引进高校毕业生1550人。引进高校毕业生1550人。 | 县委 组织部 县人力 资源社会保障局 |
|  |  |  | （28）探索建立“引进+使用+培养”全过程人才引育机制，新增市级以上高层次人才10人以上。 | 筛选确定全县重点企业名单，组织开展全面走访，摸清技术和人才需求，建立桓台籍海外博士库，广泛链接高层次人才，国家级人才工程申报数量达到20人以上。 | 跟进国家级重点人才工程评选进度，会同主管部门、申报单位做好与上汇报争取工作。 | 积极宣传各级人才工程政策，组织发动企业申报泰山系列、淄博英才计划、乡村之星、和谐使者等市级以上重点人才工程。 | 紧盯人才工程评审结果，新增市级以上重点人才工程人选10人。 | 已完成。 开展“人才服务一件事”集成改革，积极宣传各级人才工程政策。推荐26人申报国家级人才工程，5人申报齐鲁乡村之星，入选泰山系列人才工程2人、齐鲁金融之星1人、齐鲁首席技师2人。 | 县委 组织部 县教育 体育局 县科技局 县工业和信息化局 县人力 资源社会保障局 县卫生 健康局 |
|  |  |  | （29）深化“四链接六协同”产才融合发展机制，推动人才链、产业链、创新链、教育链“四链”融合发展。 | 对氟硅材料等重点产业链开展走访调研，精准摸排企业需求，编制产业人才需求库、引进目标库。 | 落实“科技副总”选聘工作，广泛链接高校资源，帮助企业解决技术难题。 | 聚焦7条优势产业链，沿链对接一批能解决企业技术制约的各类急需人才。 | 积极举办产学研对接活动2场以上，赴重点高校、重点企业开展科技、人才、项目洽谈3场次以上。 | 已完成。 聚焦产业链优势，举办新材料产学研对接大会暨氟硅材料“揭榜挂帅”专场活动，邀请12名高校教授、14家企业、1所驻淄高校对接洽谈，现场发布技术成果及有关企业技术需求，协助企业新聘1名“科技副总”。 | 县委 组织部 县科技局 县工业和信息化局 县人力 资源社会保障局 |