一、落实民生工程，推进美丽荆家建设

（一）扎实开展旱厕改造提升工作。今年以来，我镇对全镇29个村的不合格改厕户及未改户进行全面排查，并根据要求进行了高标准整改，目前，我镇旱厕改造提升工作已基本完成，正在扫尾。期间，统一印制热线服务卡并悬挂张贴到户，确保群众需要旱厕服务时方便联系，并建立健全了旱厕改造后续管护长效机制，确定了全镇旱厕改造定点服务厂家，每年为全镇旱厕改造户免费抽厕一次。

（二）深入开展违法占地整治工作。今年以来，按照上级安排的大棚房整治、违法占地治理、河道清违清障、路域集中整治等工作要求，全镇干部上下同心、齐心协力，利用100天的时间完成拆违73处，84500平方米。目前违法占地清理工作正在扫尾，重点对仍未拆除的“钉子户”进行清理。同时，把好新建房审批工作，坚决杜绝新的违建产生。

（三）持续抓好路域综合整治工作。今年以来，集中精力对起马路、周荆路、荆夏路、定向路、崔家至王庄连村路、里仁至姬桥连村路等6条道路开展路域综合整治行动。期间，共清理墙面广告490余处，清理落地广告260余处，清理店外经营280余处；清理各类菜园800平方米，绿化空闲地7500余平方米；共拆除各类违法建筑29处，8390平方米，新粉刷墙面15000平方米，设立文化墙3处400平方米；共设立交通警示桩23处，新增设交通警示标示11处；清理清运各类农业生产、生活垃圾490余立方，清理清运各类建筑垃圾310余立方米。

（四）做好气代煤工作。今年在6个村，1700余户居民开展气代煤，目前燃气管道安装工作已基本完成，正在逐村用气调试，确保群众冬季实现清洁取暖。同时，正在对2017年气代煤户和今年气代煤户进行排查，确保气代煤户家里清炉清炭，真正做到清洁取暖。

- （五）深入推进城乡环境大整治精细管理大提升行动。成立城乡环境大整治工作专班，逐级分解细化责任，层层传导工作压力。镇副科级以上领导干部每人挂包1-2个村庄，驻村指挥、协调和参与大整治大提升行动，切实做到领导带头、全员参与；制定《荆家镇环境大整治工作奖补办法》，筹集奖补资金对各村进行考核落实，充分调动各村开展行动积极性；镇纪委、建委、农委、经委成立了专项督导组，对各村工作落实情况进行督导考核。截止目前，荆家镇共出动机械220余台班，人员1600余人次，清理、清运各类生产、生活垃圾700余立方米，城乡环境得到较大改善。对起马路、周董至辛庄联村路破损路面进行维修，共修补路面3100余平方米；由管区和村牵头，联合派出所、行政执法、市场监管、交通运输等部门对里仁集、前刘集等占道经营问题完成了迁集整治，整治效果明显；对荆家到张店、荆家到索镇、后孙到鱼龙、高王到索镇4条公交线路完成集约化经营改造，全部更换新能源公交车，极大地方便沿途村民乘坐公交车出行。

二、发挥生态优势，推进乡村振兴建设

（一）开展水利生态治理工作。今年以来重点对小清河、孝妇河等河道进行了全面清理，共发现各类占用河道问题37处，逐一登记造册，建立问题清单，明确整改时限，集中清理河湖违法行为。截至目前，37处违法行为已全部整改到位，小清河伐树12.3万余棵，孝妇河伐树2万余棵，共清理河道垃圾2460立方米，拆除占用河道违建房屋7处。有效提高了我镇河湖环境管理水平，促进了河湖生态环境持续改善。

（二）扎实做好合同清理工作。我镇合同清理工作共涉及各村合同932份，其中合法合规合同627份，违法违规合同305份，清理到位合同305份，完成率100%。进一步规范了村级合同，维护了集体利益。

（三）抓好土地确权整改“回头看”工作。我镇土地确权工作经过前期摸排，目前我镇证书未发放到户的情况涉及1377户，涉及土地面积3664.94亩，土地确权信息不准确的涉及676户，涉及土地面积2134.85亩，证地不符的后孙村土地确权整改工作已完成，下发土地确权证170户，相关后续工作正常开展。