ZB-2023-0002

合同编号：

淄博市家庭居室装饰装修设计合同

（范本）

| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 监制 |
| --- | --- |

委托方(甲方):

联系地址：

电   话：                      电子邮箱 ：

受托方(乙方):

联系地址：

电   话：                      电子邮箱 ：

甲方为项目委托方，乙方为项目受托方。乙方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规完成双方协议的项目内容。为明确双方的责任，甲乙双方经协商一致，签订本协议，以共同遵守。

第一条  项目概况

1.1 工程名称：

1.2工程地点：

1.3 设计面积：

备注：本协议所称设计面积是指项目平面规划方案定稿后的各实际面积之和，非建筑面积。

第二条  设计服务团队与设计内容

2.1 设计服务团队

2.1.1 设计服务团队包括：客户经理，设计师，工程监理，产品专员，产品监理。

2.1.2 岗位及联系方式

| 岗位职责 | 姓 名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 客户经理 |  |  |
| 设计师 |  |  |
| 工程监理 |  |  |
| 产品监理 |  |  |

2.2 设计内容：

按甲方所提供项目相关设计需求与资料，乙方完成以下设计阶段的相应设计工作。

| 设计阶段 | 服务内容 | 阶段服务成果 |
| --- | --- | --- |
| 设计准备 阶段 | 成立专属项目组 | 《项目组成员名单》 |
|  | 制定项目进度计划 | 《项目设计进度计划表》 |
|  | 甲方填写《客户设计需求表》 | 《客户设计需求表》 |
|  | 实地勘测项目现场状 (含建筑、室内、机电设备) | 项目测量图 |
| 初步方案 阶段 | 空间规划与平面功能设计 | 空间规划与平面功能方案 |
|  | 空间风格定向 | 空间风格示意图 |
|  | 舒适系统定向分析 | 舒适系统定向分析报告 |
| 效果方案 阶段 | 空间规划与平面功能定稿 | 平面规划图定稿版 |
|  | 主空间效果设计 | 主空间效果方案 |
|  | 产品初步设计 |  |
|  | 舒适系统设计 | 舒适系统方案 |
| 全案汇报 阶段 | 施工图制作与审核 | 施工图 |
|  | 水电设计图制作与审核 | 水电设计图 |
|  | 产品预算制作与审核 (限公司购买产品) | 产品预算书 (限公司购买产品) |
|  | 舒适系统预算制作与审核 (限公司购买设备产品) | 舒适系统预算书 (限公司购买设备产品) |
|  | 施工预算编制与审核 | 施工预算书 |

2.3 设计完结后的交付文件包含:

全套施工图纸：

——图纸目录

——设计说明

——图例表

——原始平面图

——墙贴拆除结构图

——墙体新建结构图

——平面布置图

——家具尺寸图

——强弱电点位图

——天花布置图

——天花灯位尺寸图

——天花灯控连线图

——综合天花图

——铺地平面图

——立面图

——大样图

——节点图

——灯具控制图

——灯具参数图

——照明布置图

——插座布置图

——水路改造图（给水）

——水路改造图（排水）

方案汇报文件：

——项目概况

——空间规划

——概念设计

——分空间设计方案

2.4施工阶段设计服务内容

乙方设计团队在施工阶段根据实施需求提供设计指导，参加重要节点的设计交底与验收，及时解决实施当中的设计问题，保障设计落地。如甲方选择非乙方实施团队，设计团队可提供4次节点(即开工交底、隐蔽验收、中期验收、竣工验收)现场服务，超出次数的服务费用与项目团队另行协商。

纯设计项目，设计师只负责图纸及软装产品清单，不负责跟踪工地及对接施工细节。

第三条  设计周期

3.1 设计周期为        工作日，从       年   月   日起至       年   月

日止。(设计周期自甲方缴纳设计费之日起计算，至乙方交付全套施工图纸的最长期限。)各阶段的设计周期指自甲方对上一阶段设计成果确认后的次日算起。如因方案变更原因导致设计周期发生变更的，甲乙双方经协商后签订《设计延期单》。

| 面积等级 | 设计周期 | 设计准备阶段 | 初步方案阶段 | 效果方案阶段 | 施工图阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150m以下 |  |  |  |  |  |
| 150-200m |  |  |  |  |  |
| 200-300m |  |  |  |  |  |
| 复式别墅 |  |  |  |  |  |

第四条  设计费标准

4.1 设计师级别及收费标准

口设计总监：元/平米

口首席设计师：元/平米

口主任设计师：元/平米

口主创设计师：元/平米

4.2 如工程地址在淄博以外地区，则乙方人员发生的差旅费用，如：长途往返(远程坐飞机、近程坐高铁)交通，当地交通，住宿等由甲方直接承担。

4.3 如甲方委托乙方本协议以外的内容，费用另行商谈。

4.4 本项目设计费总额：¥元，大写人民币：	。

4.5本协议签订时支付设计费总额的50%¥元，作为组织设计团队、开展设计工作启动费用。

4.6双方签订施工合同时支付设计费总额的50%:¥         元；如甲方选择非乙方实工团队，则全套施工图纸完成后，乙方将装订成册的图纸（1套）交于甲方，甲方付清设计费余额。上述具体付款日期以双方约定时间为准。

4.7乙方收款账户信息

开户名称：

开户银行：

开户行账号：

备注：此账户为设计费打款的唯一账户，乙方不认可打款至其他账户。

4.8 此价格为含税价，乙方需在每次收款后2日内向甲方开具相应发票或双方协商最终统一开具发票。

第五条  设计成果交付

5.1 本协议中由乙方提供的主要空间效果图数量按照张/100平方米确认，本项目共      张，如甲方提出增加数量则需按照      元/张的标准另行支付制作费。

5.2 本协议各阶段设计成果以电子演示文稿形式在双方约定场所提报，甲方应对阶段成果提出修改意见或予以确认,在甲方支付设计尾款及工程款首期款后7个工作日内，乙方应将全套设计方案及成果汇报文件交付甲方；如甲方选择非乙方实施团队，在甲方支付设计尾款，乙方应将全套设计方案及成果汇报文件交付甲方。

5.3 设计阶段，甲方如需取走设计图纸(含电子文档、纸质文档),需先付清全额设计费。

5.4 甲方有义务了解所处区域政府相关管理单位、物业等机构的管理规定，应负责办理相应开工手续，如信息不真实、不确定或手续不齐全造成无法实施的相关责任，由甲方承担。

5.5 乙方发起所有设计提议的建筑与结构改造，需甲方联系原开发商土建单位或建筑资质高于原开发商的土建单位进行可行性认定与结构设计。一切与建筑结构改动所需的相关结构图、审批及施工等，均由甲方选择专业单位进行承接，乙方不承担由此产生的一切责任。

5.6设计方案完成后，乙方通知甲方提报时间，甲方不能参加的，提报时间相应顺延。

第六条  甲方权利与义务

6.1 设计工作启动前，甲方提供项目设计所需的信息和文件资料，如原始建筑图纸、水电图纸等；填写乙方提供的设计需求表，以便乙方进行针对性设计。

6.2 参与设计方案的交流、提报，及时对乙方的设计方案提出修改意见，没有异议的情况下分阶段签字确认。

6.3 当乙方设计师的方案无法满足甲方需求时，甲方有权提出更换设计师。更换后的设计师如有级别调整，设计费总额需按调整后设计费标准重新计算，多退少补。

6.4 除因主创设计师患病、离职、工作调动等原因，未经甲方同意，乙方不得擅自更换主创设计师。

第七条  乙方权利与义务

7.1 乙方应根据甲方提供的设计需求，依据本协议中各阶段设计内容，按照约定时间，向甲方进行各阶段方案汇报。

7.2 乙方应对新材料、新工艺进行综合评估与应用，以提高装修品质，增加整体效果。

7.3 如甲方对已确定的设计方案提出变更的，乙方有权要求甲方支付相应费用。

7.4 乙方在无书面委托的情况下，仅接受甲方的设计要求。如甲方需委托其他代理人进行设计沟通与确认，甲方需提供设计委托书。

7.5 设计方案中的产品设计图纸及相应预算书仅限用于甲方在乙方供应商采购的产品。甲方自购产品，乙方仅提供产品设计选型指导服务，不提供产品对接、产品方案审核、产品交底、产品现场深化设计等服务。

第八条  其他约定

8.1 补充本协议未尽事宜或变更相关条款的，双方须协商签订书面补充协议，手写更改本协议或于空白处添加文字内容的双方不予认可；

8.2 如因不可抗力造成协议终止，双方互不承担违约责任；甲方单方面终止或解除协议，双方按设计阶段进行结算：初步方案提报前协议终止或解除的，全额退款；初步方案确定后协议终止或解除的，退还设计费总额80%；效果方案提报后协议终止或解除，退还设计费总额40%；深化方案提报后协议终止或解除的，退还设计费总额20%；深化方案确认后协议终止或解除的，设计费不退还。

8.3 本协议经双方充分沟通，任何一方对条款真实含义没有异议，同意共同遵守履行。

8.4 未尽事宜，双方友好协商解决，无法协商一致的，按下述第种方式解决：

（1）向	       仲裁委员会申请仲裁。

（2）向	       人民法院起诉。

8.5 本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律力。

委托方：                                 受托方：

签字/盖章：                              签字/盖章：

签署日期：    年   月  日                签署日期：    年   月  日