ZB-2023-0001

合同编号：

淄博市家庭居室装饰装修施工合同

（范本）

工程发包方（甲方）：

工程承包方（乙方）：

工程地址：

| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 监制 |
| --- | --- |

使 用 说 明

1、此合同文本适用于域内的家庭居室装饰装修工程。

2、工程承包方（乙方）应具备市场监督管理局核发的营业执照，并具有承揽家庭居室装饰装修工程的相应资格。

3、甲、乙双方当事人直接签定此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市各家庭装饰装修市场内签定此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。

粘贴印花税票处

淄博市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

发包方（以下简称甲方）：

委托代理人（姓名）：                  单位：

住所地址：

联系电话：                  电子邮箱：

承包方（以下简称乙方）：

单位名称：	                                  营业执照号：

注册地址：	                                  法定代表人：

委托代理人：                                 联系电话：

工程设计师：                                 联系电话：

施工负责人：                                 联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》等其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程地点：

1.2工程内容及做法：（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第	种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）。

（2）乙方包工、部分材料，甲方供应部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表、附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）。

（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

1.4工程工期	    工作日。

开工日期：	   年	 月	   日；竣工日期	   年	 月	   日。

1.5合同价款：本合同工程造价为（人民币）	       元。金额大写：

（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。合同总价款是甲、乙双方对设计方案、工程价格确认后的金额。竣工结算总价的增减幅度在没有项目变更时不应超过合同总价款的 5%。经双方约定增项后的结算总价不应超出原合同价的10％(   )。按实结算单个项目的结算价应与预算项目价保持一致；与同类项目设计有差异的项目，结算价不应超过该类项目预算价的10％。乙方应在合同报价中列出详细的应收费项目与收费标准。

1.6 此价格为含税价，乙方需在每次收款后2日内向甲方开具相应发票或双方协商最终统一开具发票。

第二条  工程监理

若本工程实行工程监理制，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、职称、联系方式及监理工程师的职责等书面告知乙方，甲方承担相关费用。

第三条  施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第        种方式提供：

（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。

（2）甲方委托乙方设计施工图纸的，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（详见工程预算书）由甲方支付。

第四条  甲方义务

4.1开工前 三 天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏，责任由甲方承担。

4.2提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。

4.3负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；如在整个施工过程中，由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿，赔偿款项在工程款中扣减。

4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

4.7 做好与物业前期的所有衔接工作，保障乙方顺利进场、施工。

4.8 甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管，工程交付时退回甲方。

4.9 按约定支付工程款和结算工程款。

第五条  乙方义务

5.1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本工程。

5.2严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

5.4保护施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

5.5因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付拆除、垃圾清运费用。
    5.6未经甲方同意和相关部门批准备案，不得随意改变房屋结构和使用性质，因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。
    5.7不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

第六条  开工前的准备

开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通；墙体、窗台有无渗水漏水；室内物品是否完好。要做好相关的现场记录，双方签字认可后，甲乙双方各持一份。

第七条  工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应当协商一致，共同签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

第八条  材料供应

8.1 按合同规定由甲方供应的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）应为符合设计要求的合格产品，并符合国家有关规定，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

8.2按合同规定由乙方供应的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）应为符合设计要求的合格产品，并符合国家有关规定，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第九条  工期延误

9.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延：

（1）甲方交款延期；

（2）工程量变化或设计变更及甲方供材延期；

（3）不可抗力；

（4）甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期；

（5）甲方同意工期顺延的其他情况。

9.2 因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，同时工程顺延。

9.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十条  质量标准

双方约定本工程施工质量按下列第	项标准执行：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。

（2）其他规定：	                                   。

施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十一条  工程验收和保修

11.1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：

（1）材料进场验收；

（2）隐蔽工程验收；

（2）竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八： 工程验收单）；甲方未参与验收或延迟验收造成的工期延误，由甲方承担。

11.2工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到通知后日内组织验收。填写《工程验收单》（见附表八：工程验收单），在工程款结清后，办理工程移交手续（ 见附表九：工程结算单）。

11.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。验收合格签字后，乙方填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

第十二条  工程款支付方式

12.1一房一价/整装模块合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 签订合同(30%) |  |
| 第二次 | 开工前10日（50%） |  |
| 第三次 | 基础工程施工至腻子打磨前（17%） |  |
| 第四次 | 竣工验收合格（3%） |  |

12.2个性化基础工程模块合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 签订合同(30%) |  |
| 第二次 | 开工前10日（30%） |  |
| 第三次 | 基础工程施工至木工收尾（35%） |  |
| 第四次 | 竣工验收合格（5%） |  |

12.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 三 日内如未提出异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

第十三条  违约责任

13.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

13.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

13.3因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

13.4甲方未按期支付工程款的，每延误一天向乙方支付违约金元。

13.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

13.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金	元，上限为元。

13.7由于甲方原因致使工期延误，甲方不得向乙方进行违约索赔。

第十四条  合同争议的解决方式

双方发生的争议协商解决不成时，按下述第种方式解决：

（1）向	仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院起诉。

第十五条  几项具体规定

15.1 因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的物业指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款内）。

15.2施工期间甲方将外屋门钥匙把，由交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁把，由乙方当场负责安装交付使用。

15.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午    点    分至    点   分；下午    点    分至    点    分。

第十六条  附则

16.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

16.2本合同签定后工程不得转包。

16.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十七条  其他约定事条款

合同附件：

附表一：装饰装修工程施工项目确认表（详见工程预算书）

附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表（详见工程预算书与合同补充细则）

附表三：家庭居室装饰装修工程报价表（详见工程预算书）

附表四：甲方提供装饰装修材料明细表

附表五：乙方提供装饰装修材料明细表（详见工程预算书和合同补充细则）

附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸（详见工程设计图纸）

附表七：家庭装修工程变更单

附表八：工程验收单

附表九：工程结算单

附表十：工程保修单

（注：部分附件未在本范本中列出）

附表四

甲方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

| 材料名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应时间 | 供应至地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具及开关面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门锁及五金件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗帘杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

附表七

装饰装修工程变更单

| 变更内容 | 原设计 | 新设计 | 增减费用（+ -） |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细说明： |  |  |  |

备注：若变更内容过多请另附说明。

甲方代表（签字）：	                 乙方代表（签字盖章）：

附表八

工 程 验 收 单

| 序号 | 主要验收项目名称 | 验收日期 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体工程验收结果 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

全部验收合格后双方签字盖章：

甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：

附表九

工 程 结 算 单

年   月   日

| 1 | 合同原金额 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 变更增加值 |  |
| 3 | 变更减值 |  |
| 4 | 甲方已付金额 |  |
| 5 | 甲方结算应付金额 |  |

甲方代表（签字）：	            乙方代表（签字盖章）：

年   月   日	                         年   月   日

附表十

工程保修单

年   月    日

| 公司名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 登记编号 |  |
| 装修房屋地址 |  |  |  |
| 设计负责人 |  | 施工负责人 |  |
| 进场施工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 保修期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |

甲方代表（签字盖章）：          乙方代表（签字盖章）：

备注：

1.在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

2.保修期内因乙方施工不当的原因造成的质量问题，乙方须无条件进行维修。

3.保修期内因甲方使用不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌情收费维修。

4.本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效。