桓小城镇 ﹝2018﹞1号

桓台县2018年农村贫困户危房改造工作

实施方案

根据国家、省、市对危房改造工作总体要求，为做好我县2018年农村贫困户危房改造工作，结合我县实际情况，制定如下实施方案。

一、指导思想、目标任务和工作原则

（一）指导思想

实施农村危房改造是党中央、国务院作出的重要决策部署，是打赢“十三五”脱贫攻坚战，实现农村贫困群众“两不愁三保障”住房保障目标的重要内容。

（二）目标任务

为进一步提高对农村贫困户危房改造服务的大局意识，落实责任主体，确保完成任务，根据各镇调查摸底上报情况，综合考虑各镇的实际需求，将全年农村贫困户危房改造试点任务分解到

各镇（全县农村危房改造试点工作任务分解详见附件1）。

（三）工作原则

按照党的十九大提出的“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干”的指示精神，为把危房改造工作落到实处，结合我县实际，按以下原则统筹实施。

1、因地制宜、经济实用的原则。农村危房改造要从当地实际出发，实事求是，量力而行，大力推广节能材料和技术，确保改造的住房经济、适用、安全、节能、卫生，满足农村困难群众的基本居住要求。

2、经济最贫困、住房最危险原则。不搞普惠制，把最贫困、最危险作为危房改造对象识别认定的必要条件，必须同时满足经济上最困难（建档立卡贫困户，五保户、低保户、贫困残疾人）和居住最危险（或无房）两个条件。

3、统筹规划、重点安排的原则。在符合国家危房改造政策的前提下，统筹规划，重点安排。改造住房要符合镇和村庄规划，优先安排利用原宅基地、闲置宅基地和村内空闲地。

4、自愿自主的原则。农村困难群众是农村贫困户危房改造的主体，要由困难农户提出申请，充分尊重他们的意愿，充分听取他们的意见，充分调动他们的积极性。

5、公开公平公正的原则。公开扶助政策、公开申请条件、公开审批程序和审批结果。规范操作程序，做到公开公平公正，在社会监督下进行。

二、补助对象与补助标准

（一）补助对象

为落实中央，“坚持精准扶贫、精准脱贫”“做到脱真贫、真脱贫”的指示精神，按照省市要求，优先帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本安全住房的要求，合理确定补助对象。我县通过对全县所有农户排查，确定的农村危房改造试点补助对象重点，是居住在危房中建档立卡的贫困户、农村分散供养的五保户、低保户。农村危房是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（C级或D级）的房屋。

（二）补助标准

2018年县政府再次列支专项资金，在上级补助资金的基础上，使我县危房改造补助资金分别达到如下标准：

1、修缮加固户均补助1万元。

2、新建翻建户均补助5万元。新建翻建房屋低于40平方米的户均补助3.5万元。

改造完成经验收合格后，按标准予以拨付。

三、改造方式及要求

（一）改造方式

2018年，我县贫困户农村危房改造补助对象统一确定为拟原址重建或就近新建的居住在（整体危险C级或D级）农村危房或无房的农户。组织建设方式，必须按照市审计组审计要求由各镇政府统一招标、施工、监理、验收。

（二）改造要求

农村贫困户危房改造，由县级以上专业机构统一出具图纸施工。设计要充分考虑抗震等防灾设防要求。在满足农户基本居住功能和安全的前提下，严格控制建筑面积和总造价。原则上，改造后住房建筑面积要达到人均13平方米以上；户均建筑面积控制在60平方米以内，可根据家庭人数适当调整，但3人以上农户的人均建筑面积不得超过18平方米。各镇要积极采取措施，引导农户先建40到60平方米的基本安全房，同时又便于农户富裕后扩建。残疾户要按照无障碍设施建设标准施工。要正确引导，严格控制标准，防止出现超标准建房的问题。

- 操作程序

严格执行“农户个人申请、村集体评议、镇审核、第三方鉴定、县级审批、签订协议、组织实施、竣工验收、发放补助资金、工作总结”的流程，规范补助对象的认定、审批和操作程序。坚持公开、公平、公正原则，建立健全公示制度，将补助对象基本信息和各审查环节的结果公示。

（一）农户个人申请

在镇调查摸底的基础上，符合农村危房改造条件的农户由户主自愿向村委会提出书面申请，并提供身份证、户口簿、五保（低保、残疾）证等证明资料。

（二）村集体评议

村委会接到申请后，召开村民会议或经村民代表会议评议，初定危房改造对象，并在村务公开栏予以公示，公示期不少于7天。对符合条件且公示无异议的，填写《山东省农村危房改造农户建（修）房申请表》（附件2），报镇人民政府审核。对不符合救助条件或评议、公示有异议的，应及时向申请人说明理由。

（三）镇级审核

镇人民政府接到村委会的申报材料后，要及时进行审核，可采取入户调查、邻里访问、信函索证等方式，对申请人的住房和家庭经济情况等进行调查核实、拍照。并组织人员按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》，进行房屋核查，符合条件的，报县农村住房建设领导小组办公室审批。不符合条件的，将申请材料退回所在的村委会，并说明原因。审核结果在镇人民政府政务公开栏进行公示，公示期不少于7天。

- 第三方鉴定

- 由县级以上专业部门严格按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》标准，对各镇上报的危房进行鉴定。明确是否属于整栋危房（C级或D级）的房屋。

（五）县级审批

县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室接到镇人民政府上报的材料后，委托具备专业资质的第三方进行实地鉴定复核。对符合救助条件的，根据住房危旧程度，核定资助方式及标准。不符合条件的，将材料退回所在的镇，并说明原因。审批结果在村务公开栏张榜公布，公示期不少于7天。

（六）签订协议

县农村住房建设工作领导小组将确定的危房改造户反馈到各镇后，要组织好镇（甲）、村（乙）、户（丙）三方签定危房改造协议（协议书一式四份，甲乙丙三方各执一份，报县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室一份。协议内容包括：明确三方责任、改造后房屋结构、建筑面积、开工时间、竣工时间、补助资金、资金拨付方式等内容。

（七）组织实施

农户按照危房改造协议实施改造。加强危房改造质量安全管理，全面实行“五个基本”，即基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力，切实提高农村危房改造工作水平，全面实现危房改造户住房安全户户有保障。农村危房改造必须要有统一的结构设计，没有统一的结构设计不得开工。要按照统一的结构设计，与承建的建筑工匠或施工单位签订施工协议。质量检查必须覆盖全部危房改造户。

（八）竣工验收

改造住房竣工后，由各镇建委对改造后的住房进行全面检查验收，填写验收合格报告表，并向县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室提交验收情况报告。县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室委托第三方配合县住建局、发改、财政等部门组成联合验收组对验收情况进行现场复查。改造住房经验收合格后，甲方、乙方与丙方办理交接和入住手续。并在改造住房的显著位置设置“农村危房改造试点工程”标识。

（九）发放补助资金

对通过危房改造复核和相关档案上报完成的镇，由县财政局将补助金统一拨付到各镇政府。

（十）总结工作，迎接检查

各镇对危房改造试点工作进行全面总结。县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室组织住建局、财政局、国土局、民政局等部门对全县试点工作进行全面总结，并向上级相关部门提交工作情况报告。并做好迎接省、市危房改造监督检查的各项准备工作。

五、资金筹措与管理

（一）资金筹措

除中央及省级财政分配我县的农村贫困户危房改造补助资金之外，我县财政将列支部分专项资金用于贫困户危房改造工作。各镇要采取积极措施，整合相关项目和资金，将自然灾害倒损农房恢复重建、贫困残疾人危房改造、扶贫安居等资金与农村危房改造资金有机衔接，多渠道筹措农村危房改造资金。根据财政部、国家发改委、住房和城乡建设部《中央农村危房改造补助资金管理暂行办法》（财社〔2011〕88号）文件要求，各镇要积极落实本镇内贫困户农村危房改造的工作经费，确保工作顺利开展。

（二）资金管理

县财政局要对补助资金实行专项管理、专账核算、专款专用，并会同发改局、住建局加强资金使用的监督管理，及时下达资金，加快预算执行进度，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。要定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，坚决查处冒领、克扣、拖欠补助资金和索要“回扣”、“手续费”等行为，发现问题，及时纠正，严肃处理。问题严重的要公开曝光，并追究有关责任人员的责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

六、工作要求

（一）科学制定方案。各镇要认真制定2018年农村贫困户危房改造工作实施方案，结合各自实际，将改造任务细化分解到村。采取有效措施，严格程序和标准，及时解决工作中遇到的困难和问题，确保今年4月底前全部开工，6月底前全面完成2018年度农村贫困户危房改造工程目标任务。各镇工作方案务必于4月15日前报县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室备案。

（二）建立健全档案管理。各镇要建立完善危房改造农户纸质档案，实行一户一档，批准一户、建档一户。农户纸质档案内容应包括：档案表、家庭成员有关身份证件、五保（低保、残疾）等证明复印件，农户申请、危房鉴定、危房改造前中后的照片（其中至少有一张照片包含户主正面肖像）、公示、审核审批、三方协议书、施工图纸、工程质量检查记录、竣工验收等有关材料。其中档案表必须按照信息系统公布的最新样表制作。在此基础上，建立健全农户纸质档案表信息化录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入系统。危房改造农户档案录入情况及相关数据是绩效考评的重要内容和依据，各镇要认真核对，确保录入农户档案信息的合理性、一致性。由政府部分补助改造后农户住房产权原则上归农户所有，并根据实际情况做好产权登记。完全由政府出资新建、免费提供给农户居住的住房，其产权归集体所有，原农户宅基地由村集体收回。产权归集体所有的住房，入住户有能力自建或死亡后，空出住房重新按程序确定其他贫困户居住，入住户无房屋出租、转让、买卖权。

各镇要加强农村住房信息系统的动态管理，按照住房建设部关于开展农村危房现状调查的有关要求，补充完善调查信息，并对已录入信息实行年度更新。未录入农村住房信息系统中的危房，不能列为农村危房改造的补助对象。对于已改造危房，农村住房信息系统将按照危房改造农户档案管理信息系统中数据自动更新相应的信息。

（三）强化质量安全管理。各镇镇长是村镇建设工程质量安全管理工作的第一责任人，镇政府负责贫困户危房改造的进度、质量、安全管理和工程验收。各镇要建立农村危房改造质量安全管理制度，严格执行《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》（建村〔2011〕115号），安排专人，全面开展危房改造施工现场质量安全指导监督。农房设计要符合抗震要求。承揽农村危房改造项目的单位要对质量安全负责，并按合同约定对所建房屋承担保修和返修责任。各镇要在农村危房改造的地基基础和主体结构等关键施工阶段，及时到现场逐户进行技术指导和检查，发现不符合抗震安全要求的当即提出处理建议和做好现场记录。县住建局组织技术力量，及时开展危房改造施工现场质量安全巡查与指导监督。

（四）健全信息报告制度。县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室对农村危房改造任务进展情况一周一调度，一旬一上报，年底检查考核。要建立农村危房改造质量安全管理制度，严格执行省住建厅有关农村危房改造试点进度旬报表制度的有关规定，各镇于每旬末前将本旬危房改造进度情况报县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室。县发改局、财政局要按照有关要求，及时汇总并上报有关农村危房改造计划落实、资金筹集、监督管理等情况。各镇要将2018年农村危房改造总结报告于8月底前报县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室。

七、组织领导

（一）加强领导，落实责任。农村贫困户危房改造工作由县

农村住房建设工作领导小组办公室具体组织和协调,办公室设在县住房和城乡建设局。各镇也要建立相应的工作机构，协调各方力量、整合社会资源，推动危房改造工作扎实开展。农村危房改造试点工作实行地方政府负责制，按属地进行管理，各镇人民政府是农村危房改造试点工作的第一责任主体、工作主体和实施主体。

（二）强化督导，绩效考评。县小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室对各镇实行年度绩效考评，综合评价各镇政策执行、组织管理、工程质量安全与任务落实完成等情况，并将考评结果作为安排下一年度改造任务的重要依据。

（三）广泛宣传，公众参与。各镇要充分利用广播、电视、报纸、网络、宣传栏和标语等多种形式，广泛宣传农村危房改造工作的重要意义和政策措施，认真听取群众意见建议，及时研究和解决群众反映的困难和问题。要充分调动社会各界和农民群众的积极性，共同推进农村危房改造工作，加快改善困难群众的居住条件，确保困难群众居住安全。

2018年3月27日

桓台县农村住房建设工作领导小组办公室   2018年3月27日印发