一、2023年工作总结

棚户区改造工作。2023年我县无新开工棚户区改造考核任务。

加强对已开工建设的2018年度以来棚改项目（果里镇东和嘉园项目、唐山镇于堤村项目、郭家村项目、楼二村二期项目）的监督管理，严格监督落实上级安全、环保等方面要求，督促建设单位加快工程进度,力争实现村民尽快回迁。

二、存在问题

（一）棚户区改造。因建设资金紧张及重污染天气政策性停工、新冠肺炎疫情、恶劣天气等原因影响，导致工程进度缓慢。

三、“十四五”目标任务及思路

“十四五”规划中，我单位主要牵头负责棚改工程项目续建和新开工项目。

续建项目主要涉及：果里镇东和嘉园项目一期(龙东村、东马村)、二期北区(官东村、官中村)、二期南区(吴磨新村、官西村),唐山镇郭家村城边村棚改项目、唐山镇楼二村二期棚改项目、唐山镇于堤村城边村棚改项目。

下一步将重点抓好续建工程的环保、安全及进度，  同时根据市住建局关于《全市还迁安置类项目建成交付专项整治方案》的通知要求，加大对棚户区改造项目长期未建成交付问题的督促力度，督促相关单位履职尽责，力争搬迁群众早日回迁入住。

其中，果里镇东和嘉园项目一期(龙东村、东马村)、二期北区(官东村、官中村)于2023年底施工完成并已竣工验收。