督 查 通 知

桓政督通〔2022〕55号

关于调度2022年县《政府工作报告》三季度

工作落实情况的通知

县直有关部门：

根据县政府有关工作部署安排，现对2022年县《政府工作报告》三季度落实情况进行调度。请各责任部门（单位）对涉及工作梳理总结，认真填写附表，经单位主要负责同志审阅签字后，加盖单位公章，于9月29日（星期四）下午4点前将附表word版和pdf盖章扫描件报县政府督查室公务邮箱。

电话：8180104 邮箱：htxzfdcs@zb.shandong.cn

附件：2022年桓台县《政府工作报告》三季度工作落实情况

 桓台县人民政府督查室

2022年9月26日

附件：

2022年桓台县《政府工作报告》三季度工作落实情况

（截至2022年9月30日）

| 序号 | 年度工作目标 | 三季度落实情况 | 存在问题 | 下一步措施 | 预估能否完成全年任务 | 责任领导 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 聚力建筑业扩容提质，实施建筑业产值倍增计划，制定出台专项扶持政策，引导建筑企业回归，大力发展总部经济，推动产业数字化升级，打造独具桓台特色的全域建筑安装产业生态链，年内总产值突破570亿元。 | 预计三季度完成产值350亿元，同比增长13%。 | 一是企业新签合同额同比减少。二季度新签合同额262.43亿元，同比减少7.95%，给全年完成增长目标带来压力。二是建筑业外出产值占比较低。二季度全年完成省外产值23.36亿，仅占总产值的10.9%，外出施工产值比重偏低影响建筑业产值增速提升。 | 一、加大政策扶持力度。落实我县支持建筑业发展的专项扶持政策，促进企业做大做强，力争增速接近全市平均水平。二、做好工程项目承接。在疫情防控形式逐步放开的情况下，依托省厅省驻外联络处，鼓励企业实施“走出去”战略，组织金瀚建设、盛华建设等企业积极跟踪市场、项目，做好省外尤其是西北地区工程项目承接工作，实现省外产值比重逐步提高。 | 完成 | 周 刚 | 县住房城乡建设局 |
| 39 | 围绕基础设施“七网”行动，策划实施一批新项目，进一步拉大城市框架、完善功能品质。 | 城市雨污合流管网工程已完成管线敷设10.37km，工业一路、槐荫北路已完工；正在策划污水处理厂提标改造及配套管网工程等项目 | 部分市政道路新占土地，需调整规划 | 完善项目资料、申报政府专项债；与自然资源部门对接，落实用地指标 | 完成预计指标 | 徐庆堂陈之远崔 锋周 刚 | 县发展改革局县工业和信息化局县住房城乡建设局县交通运输局县水利局县综合执法局 |
| 41 | 以“城市体检”把准城市有机更新方向，完成8个老旧小区改造，新建、改建雨污水管线12公里，充电基础设施达标配备，科学有效提升城市功能品质。 | 老旧小区改造已完成70%；城市雨污合流管网工程已完成管线敷设10.37km | 无 | 确保安全、环保及质量保障的前提下，加快推进项目进展 | 完成预计指标 | 周 刚 | 县住房城乡建设局 |
| 54 | 加快推进2家污水处理厂提标改造。 | 已完成县生活污水处理厂提标改造可行性研究报告编制，明确相关技术参数；与金融机构对接资金支持；与自然资源部门对接用地手续 | 一期用地手续需完善 | 推进用地手续完善；完成方案论证；尽快落实项目资金 | 完成预计指标 | 周 刚 | 县住房城乡建设局 |