督 查 通 知

桓政督通〔2022〕55号

关于调度2022年县《政府工作报告》三季度

工作落实情况的通知

县直有关部门：

根据县政府有关工作部署安排，现对2022年县《政府工作报告》三季度落实情况进行调度。请各责任部门（单位）对涉及工作梳理总结，认真填写附表，经单位主要负责同志审阅签字后，加盖单位公章，于9月29日（星期四）下午4点前将附表word版和pdf盖章扫描件报县政府督查室公务邮箱。

电话：8180104 邮箱：[htxzfdcs@zb.shandong.cn](mailto:htxzfdcs@zb.shandong.cn)

附件：2022年桓台县《政府工作报告》三季度工作落实情况

桓台县人民政府督查室

2022年9月26日

附件：

2022年桓台县《政府工作报告》三季度工作落实情况

（截至2022年9月30日）

| 序号 | 年度工作目标 | 三季度落实情况 | 存在问题 | 下一步措施 | 预估能否完成全年任务 | 责任  领导 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 聚力建筑业扩容提质，实施建筑业产值倍增计划，制定出台专项扶持政策，引导建筑企业回归，大力发展总部经济，推动产业数字化升级，打造独具桓台特色的全域建筑安装产业生态链，年内总产值突破570亿元。 | 预计三季度完成产值350亿元，同比增长13%。 | 一是企业新签合同额同比减少。二季度新签合同额262.43亿元，同比减少7.95%，给全年完成增长目标带来压力。  二是建筑业外出产值占比较低。二季度全年完成省外产值23.36亿，仅占总产值的10.9%，外出施工产值比重偏低影响建筑业产值增速提升。 | 一、加大政策扶持力度。落实我县支持建筑业发展的专项扶持政策，促进企业做大做强，力争增速接近全市平均水平。  二、做好工程项目承接。在疫情防控形式逐步放开的情况下，依托省厅省驻外联络处，鼓励企业实施“走出去”战略，组织金瀚建设、盛华建设等企业积极跟踪市场、项目，做好省外尤其是西北地区工程项目承接工作，实现省外产值比重逐步提高。 | 完成 | 周 刚 | 县住房城乡  建设局 |
| 39 | 围绕基础设施“七网”行动，策划实施一批新项目，进一步拉大城市框架、完善功能品质。 | 城市雨污合流管网工程已完成管线敷设10.37km，工业一路、槐荫北路已完工；正在策划污水处理厂提标改造及配套管网工程等项目 | 部分市政道路新占土地，需调整规划 | 完善项目资料、申报政府专项债；与自然资源部门对接，落实用地指标 | 完成预计指标 | 徐庆堂  陈之远  崔 锋  周 刚 | 县发展改革局  县工业和信息化局  县住房城乡建设局  县交通运输局  县水利局  县综合执法局 |
| 41 | 以“城市体检”把准城市有机更新方向，完成8个老旧小区改造，新建、改建雨污水管线12公里，充电基础设施达标配备，科学有效提升城市功能品质。 | 老旧小区改造已完成70%；城市雨污合流管网工程已完成管线敷设10.37km | 无 | 确保安全、环保及质量保障的前提下，加快推进项目进展 | 完成预计指标 | 周 刚 | 县住房城乡建设局 |
| 54 | 加快推进2家污水处理厂提标改造。 | 已完成县生活污水处理厂提标改造可行性研究报告编制，明确相关技术参数；与金融机构对接资金支持；与自然资源部门对接用地手续 | 一期用地手续需完善 | 推进用地手续完善；完成方案论证；尽快落实项目资金 | 完成预计指标 | 周 刚 | 县住房城乡建设局 |