2024年12月份年度重点工作完成情况

| 序号 | 年度工作目标 | 第四季度目标 | 工作落实情况 | 是否完成  目标任务 | 未完成原因 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励企业走品牌兴企、科技强企之路，深化与央企、国企、强企对接合作，用好省外联站资源，拓宽项目承接渠道，推动建筑业产值占全市比重提升至50%以上。 | 完成建筑业产值573亿元。 | 完成建筑业产值580亿元 | 是 | 无 | 县住房城乡建设局 |
| 2 | 打通一中西路、镇南大街等“梗阻路”。 | 一中西路（赵家南路—红莲湖大道）：竣工验收和移交管理。 | 一中西路（赵家南路—红莲湖大道）段建设完成，8月31日已正式通车。  一中西路（中心大街—桓台大道）段办理新增占地用地手续需追加文物勘探，12月19日已完成文物勘探现场工作，县文旅局验收完毕，2025年1月出具勘探报告。追加地块文物勘探完成，立项用地手续批复后，进场施工。 | 是 | 无 | 县住房城乡建设局 |
| 3 | 扎实推进农村低收入群体等重点保障对象危房改造。 | 根据施工改造进展，适时组织相关县直部门、各镇办进行联合验收。 | 本年度40户低收入群体等重点保障对象危房已全部改造完毕。 | 是 | 无 | 县住房城乡建设局 |
| 4 | 倡导绿色低碳生产生活方式。 | 组织开展建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作“双随机、一公开”检查。 | 已开展建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作“双随机、一公开”检查。对山东渔洋装饰工程有限公司、桓台建设进行了双随机、检查。 | 是 | 无 | 县住房城乡建设局 |